## Slide 2: Výsledky auditu OVAK-A-02-2019
„Ověření vybraných procesů na Psychiatrické klinice“
Ing. Šárka Nováková, MBA

## Slide 3: Interní audit OVAK-A-02-2019
Mimořádný audit OVAK
Podnět k tomuto mimořádnému internímu auditu dal statutární zástupce ředitelky VFN ve vazbě na anonym adresovaný ministrovi MZ ČR.
Cílem tohoto interního auditu bylo posouzení vybraných procesů na Psychiatrické klinice souvisejících s „rekonstrukcí posluchárny“ a ověření pravdivosti tvrzení anonymu.
Do „rekonstrukce“ posluchárny byla zapojena VFN, Vondráčkův nadační fond a 1.LF UK, ale vzhledem k příslušnosti OVAK mohl být audit zaměřen pouze na skutečnosti související s VFN.
V rámci interního auditu bylo kontaktováno 6 pracovišť VFN (PSY, TPÚ, EÚ, PÚ, ÚNZP, ÚI) a proběhly osobní schůzky s 10 zaměstnanci VFN.

## Slide 4: Interní audit OVAK-A-02-2019
Hlavním iniciátorem rekonstrukce posluchárny byl přednosta xxx PSY který koordinací za VFN a 1. LF UK pověřil xxx VS PSY.
Původně se přednosta obrátil na Technicko-investiční odbor VFN se žádostí o realizaci celé akce. Při jednání v 4/2018 mu však bylo sděleno, že na tuto investiční akci VFN na rok 2018 nemá finanční prostředky ani kapacitu.
Z šetření vyplynulo, že dodavatelé „rekonstrukce“ byli vybíráni 1.LF UK, na základě průzkumu trhu. Pro „rekonstrukci“ byly vytipovány 4 firmy. Tyto firmy byly osloveny a porovnávaly se jejich cenové nabídky a schopnost zrealizovat přestavbu v průběhu letních prázdnin.

## Slide 5: Interní audit OVAK-A-02-2019
Vzhledem k finanční podpoře 1.LF UK a VNF se „rekonstrukce“ posluchárny (vč. zázemí a vstupních prostor) mohla v letních měsících roku 2018 uskutečnit.
Stavební práce zajišťovala 1.LF UK, proto VFN k “rekonstrukci“ nemá k dispozici žádnou dokumentaci.
Technicko-investiční odbor VFN zajistil revizi elektroinstalace a vzhledem ke zjištěným 13 nedostatkům také návrh k jejich odstranění.
Elektřina v posluchárně funguje, ale vzhledem ke špatně provedené pokládce rozvodů nebyla ze strany VFN potvrzena revize a zásuvky v lavicích nejsou funkční a nesmí se používat.

## Slide 6: Interní audit OVAK-A-02-2019
V rámci interního auditu bylo zjištěno, že „rekonstrukci“ financovali:
    1.LF UK, přičemž dle získaných informací je hodnota investice cca 750 tis. Kč,
    Vondráčkův nadační fond částkou cca 40 tis. Kč za položení linolea,
    VFN částkou 63 746 Kč za elektroinstalaci v rámci údržbových prací a 1 137 Kč za elektro revizi.

## Slide 7: Výsledek auditu
Auditem bylo zjištěno, že informace uvedené v anonymu nejsou zcela objektivní a celá rekonstrukce, včetně výběru dodavatele, realizace stavby a financování byla v režii 1.LF UK a Vondráčkova nadačního fondu.
Na straně VFN bylo interním auditem shledáno procesní pochybení a související porušení ŘD VFN, neboť i investiční akce hrazené z jiných než vlastních zdrojů by měly být realizovány stejným způsobem jako investiční akce VFN.
Vnitřní kontrolní systém VFN se ve vazbě na „rekonstrukci“ posluchárny PSY jeví jako nedostatečný, protože porušení ŘD VFN nezaregistroval.
Z dostupných podkladů a informací získaných v průběhu interního auditu nevyplynulo, že by VFN utrpěla majetkovou újmu nebo se kdokoli ze zúčastněných neoprávněně obohatil.

## Slide 8: Doporučení z auditu
Doporučení | Termín
1./OVAK-A-02-2019: Odstranit zjištěné nedostatky „rekonstrukce“ posluchárny PSY. | 30.06.2019
2./OVAK-A-02-2019: Přiměřeným kontrolním systémem zabránit porušování ŘD VFN. | 30.06.2019

## Slide 9: Děkuji za pozornost a spolupráci při auditu
Kontakt:
Ing. Šárka Nováková, MBA
Odbor vnitřního auditu a kontroly
Tel.: +xxx
E-mail: xxx